經濟部工程施工查核暨全民督工業務107年度執行績效檢討會會議紀錄
1. 時間:108年8月16日上午10時整
2. 地點:國營會610會議室
3. 主席:國營會 邱組長萬金 記錄:徐永達
4. 出席人員:(詳出席人員簽名冊)
5. 與會單位說明及結論:
討論事項一、如何提升查核缺失改善報告結案效率，避免退件率偏高之情形。
說明：
本部107年度工程查核缺失改善報告共191件，修正件數84件，修正比例為44.0%，分別為水利署21件、中油公司14件、台水公司11件、台電公司10件、台糖公司4件、工業局3件及受補助及委辦單位21件，如下表。
  統計107年主辦機關函復改善情形不良，要求修正件數統計表
序號	單位	修正件數(A)	查核件數(B)	修正比例(A/B)
1	水利署	21	39	53.8%
2	中油公司	14	26	53.8%
3	台水公司	11	34	32.4%
4	台電公司	10	59	16.9%
5	台糖公司	4	5	80.0%
6	工業局	3	3	100.0%
7	受補助及委辦單位	21	25	84.0%
	合計	84	191	44.0%

結論:
1. 有關水利署建議可參採行政院公共工程委員會之作法，函送缺失改善時間一個月，另增一星期審閱時間，以減少退件率一節，請幕僚單位洽行政院工程會瞭解各部會之辦理情形後研議辦理。(經洽行政院工程會表示各部會目前仍援例以一個月為改善期限)
2. 各單位於召開查核缺失檢討會議時，請單位副主管務必確實檢討缺失內容、瞭解原因及訂定改善對策，並參照本部國營會網站之缺失改善案例，辦理改善，另請上級機關(如局、署本部或總公司等)衡酌派員參加檢討會議，妥適指導缺失改善作業。
3. 請各單位考量於接受查核後即刻召開查核缺失檢討會議，及早辦理缺失改善作業並留存相片，儘量縮短改善時程。
4. 有關中油公司於該公司「各單位年度工程品質管理績效綜合考評表」增訂「受查案件之缺失改善辦理補正次數」之評分項目，以提升所屬單位對於受查案件補件次數之重視一節，各單位可參採辦理；另台電公司配電系統缺失改善作業良好，退件率低，各單位亦可洽該單位學習瞭解。
5. 有關台糖公司研議擬於契約條文增列查核文件改善若未通過審核之扣罰規定，建議台糖公司應明訂權責後再行增列。

討論事項二、如何加強前瞻基礎建設計畫補助案件之查核督導作業。
說明：
本部辦理前瞻基礎建設計畫第2期108年特別預算314.04億元，占全國預算865.74億元約36.27%，且所執行工程案件眾多，應加強管考機制，以提升前瞻基礎建設計畫之工程品質及進度。
結論:
1. 依據行政院工程會「公共工程施工品質管理作業要點」第十五點略以：「機關應隨時督導工程施工情形，並留存紀錄備查。機關或其上級機關另得視工程需要設置工程督導小組，隨時進行施工品質督導工作」；本部貿易局辦理「興建國家會展中心（擴建南港展覽館）」計畫及工業局辦理「開發在地型產業園區-強化地方工業區公共設施及設置平價產業園區」計畫，已建立工程督導機制，爰請能源局、加工處、中部辦公室及中小企業處等行政單位，視業務需要成立工程品質督導小組，並可邀請行政院工程會查核委員名單中具工程專業背景之查核委員協助，對所屬或補助單位適時辦理工程品質督導作業，以提升工程品質。
2. 請各單位於年度結束後，將前瞻基礎建設計畫之品質督導辦理情形函送本部國營會，俾利回復行政院工程院建議本部前瞻基礎建設計畫補助案件強化查核督導機制作為。
3. 本部工程施工查核小組將加強前瞻基礎建設計畫所屬工程之查核頻率，另請計畫主辦單位督促工程執行機關(包含台水公司及各地方政府)應於行政院工程會「公共工程標案管理系統」確實登載歸屬計畫。

全民督工宣導事項
結論:
1. 督工案件改善情形及相關上傳照片於結案後均會對外公告，務請注意於系統填報之改善情形及改善照片，切勿涉及個資內容，以維通報民眾個資安全；另請各督工窗口於接獲督工案件時，務必提醒主辦同仁應嚴加注意個資保密，不得將通報人姓名、電話告知施工廠商。
2. 鑑於國營事業申請道路開挖回填衍生道路坑洞不平常引起民怨一事，內政部營建署於本（108)年度試辦「國營事業管線工程挖掘市區道路施工回填復舊品質考評」，以本部所屬台電公司、中油公司、台水公司以及台北市自來水事業處為受考評對象，刻正研擬相關辦法中。請各管線施工單位加強道路施工回填品質之管控，並於考評制度研擬後，積極配合辦理。

    陸、臨時動議：無。
    柒、散會:上午11時40分