全民監督公共工程-108年上半年度執行檢討會議紀錄
壹、時　間：108年9月16日（星期一）下午2時30分
貳、地　點：本會10樓第1會議室
參、主持人：本會顏副主任委員久榮
肆、出席單位及人員：如簽到表 紀錄：黃雅勝
伍、會議緣由：依本會全民監督公共工程管制考核作業要點第3點第1項第1款第5目：「按季彙整各工程主管機關辦理情形，並公告之」辦理，本處已就各機關推動情形置於本會網頁公告，為增加管控強度，爰循例邀集各機關召會檢討。
陸、結論：
一、108年上半年度全民督工推動辦理情形及執行績效考核配合事項
決議：
1. 通報案件599件(已扣除非屬全民督工範疇525件)，較107年同期增加6.58%；通報工程類別主要以維修、交通運輸(道路)及建築工程為主(合計58.20%)，通報缺失以品質不良為多(32.96%)。前開通報工程類別及缺失影響人民行、住及安全，為人民最切身相關的事務，請各主管機關督促所屬機關納入規劃設計考量，並於施工期間針對該等項目多加注意，以提升工程品質。
2. 通報案件之結案率(100%)、滿意度(68.64%)及平均處理天數(2.40天)，整體績效尚稱良好，與107年同期相比，平均處理天數減少0.97天，滿意度下降11.15%，請各機關繼續努力，希望今年度各項指標績效繼續提升。
3. 採用APP程式通報案件80件，占全部案件13.36%，較107年同期31.14%明顯下降，請各主管機關加強宣導多加利用APP方式通報，以提高全民督工APP使用率。
4. 整體滿意度填報率19.70%(中央部會15.64%、地方政府22.47%)，與107年同期16.76%提升2.94%，請各機關持續加強宣導促使通報民眾踴躍反映。
5. 有關督工案件改善情形及相關上傳照片於結案後均會對外公告，務請注意於系統填報之改善說明及改善照片，切勿涉及個資內容；另勿將通報人資料洩漏給民間廠商，以維通報民眾個資安全。
6. 請被通報在建工程占標案件數比率前三名的機關，加強控管以減少在建工程被通報比率。另處理時效部分，中央部會平均處理天數2.82天較全國平均多0.42天，且較地方政府平均2.11天多0.71天，請相關部會加強檢討管控提升績效。
7. 「全民監督公共工程管制考核作業要點」部分修正，與會機關就要點第六點第二項初核小組設置規定修正為「初核小組置委員五人至七人，其中一人為召集人，由工程會高級人員派兼之；其餘委員由工程會遴聘相關領域專業人員擔任」及同點第三項複核小組設置規定配合酌修為「複核小組置委員七人至九人，其中一人為召集人，由工程會高級主管人員派兼之；其餘委員由工程會遴聘相關領域專業人士及社會公正人士擔任。」無相關意見，請工程會將修正後考核要點函報行政院核定後分行各機關。
二、討論事項
107年度執行績優機關經驗分享(報告機關：臺中市政府)
結論：
1. 臺中市政府全民督工作業完整嚴謹，建立完善全民督工通報宣導管道及通報系統、針對通報案件辦理工程施工查核、定期召開檢討會追蹤改善情形、辦理教育訓練、彙整分析民眾較常反映事項函送所屬機關以減少被通報案件數、市府以LINE並配合機關、學校、社團等組織宣導，相關積極作為值得肯定，非常感謝臺中市政府的經驗分享，並希望各機關學習參採。
2. 臺中市政府的經驗分享簡報，會後公布於本會全球資訊網，供各機關參考。
柒、臨時動議：無
捌、散會（下午4時30分）