全民監督公共工程-104年度執行檢討會議紀錄
壹、時　間：105年2月25日（星期四）下午2時30分
貳、地　點：本會10樓第1會議室
參、主持人：本會顏副主任委員久榮
肆、出席單位及人員：如簽到表 記錄：黃雅勝
伍、結論：
一、截至104年度推動辦理情形及應配合事項
決議：
1. 通報案件1,476件，較103年度減少27.61%，績效良好；通報工程類別主要以交通運輸類型(道路)、環境類型(污水下水道)及維修工程為主(合計59.07%)，通報缺失以品質不良為多(約30%)。如由民眾觀點來看，前開工程類別及缺失乃影響人民行、住及安全，為人民最切身相關的事務，請各主管機關督促所屬機關納入規劃設計考量，並於施工期間針對該等項目多加注意，以提升工程品質，進一步降低民眾通報案件數。
2. 通報案件之結案率(100%)、滿意度(87.50%)及平均處理天數(4.15天)，與103年度相比，結案率同為100%，平均處理天數減少2.26天，滿意度提升一成，績效非常良好，請大家繼續努力，希望105年度各項指標績效均能持續保持。
3. 嶄新的HTML5通報APP應用程式已於104年11月完成上架，使通報作業更為便捷。統計104年11月至105年2月，採用APP程式通報案件占全部案件約22%，均較103及104年度之19%及17.6%提升，顯見本措施已初見成效；仍請各主管機關除於工程告示牌中增列宣導文字，並持續加強向民眾宣導多加利用APP方式通報，以提升全民督工APP能見度。
4. 整體滿意度填報率31%(中央部會26%、地方政府34%)，較103年度之38%明顯下降，請各機關加強宣導通報民眾踴躍反映。惟民眾於超過結案日14天後仍未填報者，建議機關勿持續要求民眾補填滿意度，以免造成民眾不良觀感，俾真實呈現民眾對全民督工評價。
5. 檢視104年度各機關查核全民督工案件情形，除少數機關未辦理查核外，其餘均有辦理，值得稱許。請各主管機關持續依「全民監督公共工程管制考核作業要點」及「工程施工查核小組績效考核作業要點」之相關規定，就所屬民眾通報在建工程案件持續加強查核，以落實全民督工管制考核。
6. 104年度全民督工通報案件件數、滿意度、平均處理時效等績效均較103年度提升，後續俟執行績效考核結果核定後，由本會函請績優主管機關對所屬有功人員給予獎勵，並請本會發布新聞稿表彰執行績優之部會及縣市政府。
二、討論議題
「『全民監督公共工程』工程主辦機關案件處理情形考核精進措施(草案) 」報告案：
決議：
請各與會機關於會後2個星期內提供相關建議予本會作為修正之參據，俾本案各項考核措施之參考檢核表更為完善周慮，達成協助主管機關進行評分及兼顧評分標準之一致性，保留適當彈性及提升考核成效之目的。
陸、臨時動議：無
柒、散會（下午4時30分）（以下空白）