經濟部及所屬機關(構)

政府資料開放推動策略

(草案)

中華民國105年9月

【目　錄】

壹、	依據	3

貳、	期程	3

參、	名詞解釋	3

肆、	辦理單位	3

伍、	目標	3

陸、	行動策略	3

柒、	推動措施	4

捌、	工作項目及時程	14

玖、	年度績效考核原則	16

壹拾、獎懲原則	16

壹拾壹、其他	16

壹拾貳、附件	17

附件1、行政院及所屬各級機關政府資料開放作業原則	17

附件2、政府資料開放諮詢小組設置要點	19

附件3、經濟部政府資料資產盤點表	22

附件4、政府資料開放資料集管理要項	30

附件5、行政院「資料集基本資料表」填寫範例	39

附件6、經濟部政府資料開放建議回覆格式	44

附件7、經濟部政府資料開放資料集檢核表	45

      - 依據

依據行政院104年12月頒定之「政府資料開放進階行動方案」(以下簡稱行動方案)辦理。

      - 期程

- 106年-109年。

      - 名詞解釋

- 政府資料開放：政府資料以開放格式於網路公開，提供個人、學校、團體、企業或政府機關等使用者，依其需求連結下載及利用。

- 資料集：一群相關電子資料之集合，為政府資料開放之基本單位，資料集內至少包含兩筆以上資料。

- 開放格式：不須使用特定軟體或硬體即可取用資料集內容之檔案格式。

- 資料集基本資料表：為資料集詮釋資料(metadata)。

- 公眾領域(The Public Domain)：泛指不受到著作權法保護及本來就不能是著作權標的之著作。

      - 辦理單位

本推動策略由本部資訊中心主政統籌規劃辦理，本部各幕僚單位及所屬機關(構)(以下簡稱「本部及各機關(構)」)之業務及資訊相關單位共同配合執行。

      - 目標

- 主題式資料開放，提升資料品質，促進公私應用。

      - 行動策略

為達本推動策略之目標，規劃三大行動策略，包括「運作諮詢小組、形成推動共識」、「開放主題式資料、精進品質作業」及「強化推廣研討、推動應用服務」，行動策略內容說明如下：

- 運作諮詢小組、形成推動共識：

成立本部資料開放推動組織，規劃及指導本部所屬機關資料開放作業，建立本部與民間團體溝通管道，協商解決方案並形成推動共識。

- 開放主題式資料、精進品質作業：

透過主題式開放資料研析本部可開放之資料，辦理本部政府資料開放盤點、審查發布及檢核品質作業，並逐步提升資料品質，達到本部資料開放質量並重之目標。

- 強化推廣研討、推動應用服務：

辦理各類研討活動，以利本部同仁深入瞭解政府資料開放之價值，透過產業推動計畫及競賽、公私協力等做法，加速蒐集民眾與產業需求，開放民需資料供各界發展創新服務。

      - 推動措施

將配合三大行動策略「運作諮詢小組、形成推動共識」、「開放主題式資料、精進品質作業」及「強化推廣研討、推動應用服務」逐一說明推動措施如下。

一、運作資料開放推動組織：

依行政院頒定之「政府資料開放諮詢小組設置要點」（詳附件2），104年5月成立經濟部政府資料開放諮詢小組(以下簡稱「資料開放諮詢小組」)，設置召集人1位、機關委員13位及民間委員7位，由資訊中心兼辦幕僚作業，原則每季召開一次資料開放諮詢小組會議。委員會重點任務如下：

- 擬訂該機關與所屬機關資料開放行動策略，強化政府資料開放質與量、建立推廣及績效管理機制。

- 規劃指導所屬機關資料開放，推動資料集分級、收費疑義之諮詢及協調。

- 建立政府與民間溝通管道，促進多元領域代表參與資料開放諮詢及協調，共商解決方案。

二、研議「主題式開放資料推動策略」：

- 為活用本部開放資料，本部及所屬機關(構)應由資訊長帶領業務及資訊相關人員，並邀請專家及加值業者共同探討，訂出以機關(構)為主之「主題式開放資料推動策略」，經本部資料開放諮詢小組審定後開放具應用價值及高品質之資料。

- 各單位 「主題式開放資料推動策略」方向如下：

| 單位名稱 | 推 動 策 略 | 策 略 意 涵 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水利署 | 1.水防救災資料開放 2.水資源環境敏感區域資料開放 | 1.配合「開放資料系統」推動；預計105年度開放如防災相關影像資料、當日水庫水位及警戒水位值等，106年度開放易淹水計畫相關資料集，107年開放流域綜合治理相關資料集。2.預計105年度開放地層下陷監測井況、中央管河川區域範圍線，106年度開放水庫集水區範圍，107年度開放海堤區域線、排水設施範圍線。 |  |  |
| 能源局 | 商品能源效率資訊揭露 | 推動依各類商品種類或用途別之節能標章登錄及能源效率分級標示等資訊（如：家電、照明、事機器、3C資訊、瓦斯爐、熱水器、汽車、機車等）。 |  |  |
| 礦務局 | 全國砂土石產銷存動態資訊揭露 | 持續提供全國砂土石產銷存動態及價格等資料，增加開放東砂西運裝卸量統計表、砂石碎解洗選場產銷存，以穩定砂石供需及平穩砂石物價 |  |  |
| 中央地質調查所 | 推動住居地質環境資料開放，整合雲端地質資訊全民應用。 | 推動地質資訊對外服務(開放資料運算加值API) ，開放土地查詢功能：以座標資料及座標串列資料查詢地質物件資料包括：a.活動斷層b.順向坡c.落石區d.回填土區e.土石流扇狀地f.溫泉露頭點位及屬性資料g.土壤液化潛勢風險h.地質敏感區i.斷層（非活動斷層） |  |  |
| 國營事業委員會 | 國營及公股事業管理績效 | 推動「國營及公股事業之營運管理」主題之資料開放，有工業安全管理、環境保護及衛生工作、災害防救業務摘要、跨部會管線問題業務摘要等 |  |  |
| 電力公司 | 節約能源與電力供應 | 開放再生能源可併網饋線資料、用戶授權可信賴的第三方獲取其能源使用資料，高壓大用戶去識別化資料等，促成民間發展用電主題之創新或應用服務 |  |  |
| 中油公司 | 加油便利站、技術研究、安全能源 | 推動「加油便利服務」(油品品質檢驗、多角化服務) 、「技術研究」(專業技術、探勘研究、收費規劃)及「安全能源」(油氣產品之安全資料等) |  |  |
| 自來水 公司 | 公共資訊與環境衛生 | 開放民間需求之「中止廢止或極低用水量之住戶位置」、「自來水供水轄區資訊」、「工業區用水量之上可用的水量資訊」及「自來水用戶水質資訊公開」等資料 |  |  |
| 台糖公司 | 台糖不動產租售資訊 | 提供Web Servies 協助民間仲介及租售業者整合台糖不動產資料。長期提供民間業者GIS系統介接服務，以提高資料應用之價值。 |  |  |
| 商業司 | 創業或展店選址評估 |  | 擴增商工開放資料及跨域混搭資料策略，跨單位如：內政部、財政部、縣市政府及商工協會等，混搭標的：「公司商業營業地址及服務電話、「商工稅籍資料」、「區域人口分布」、「區域平均地價、房價及租價」等開放資料 |  |
| 國際貿易局 | 多元化拓展海外市場 |  | 結合公協會力量協助廠商拓銷，及規劃加強出口拓銷專案，積極協助我國業者拓展海外市場。未來推動開放新興市場出口明星輔導廠商名單 |  |
| 工業局 | 擇重點、補斷鏈 |  | 以民眾在官方網站上瀏覽次數、下載次數最多項目配合產業推動政策(如五大創新產業)，優先開放[產業人力]為主題之相關資料集。 |  |
| 標準檢驗局 | 商品安全 |  | 以民眾為主、廠商為輔的架構性、即時性的開放商品安全有關的資料。提升商品安全的主題使用率，增加「歷年商品召回訊息」資料集。強化民眾常用「各類貨品檢驗合格名單」及各類「驗證登錄證書資料」資料集之友善介面。 |  |
| 智慧財產局 | 專利開放資料精進－提升產業專利佈局與管理 |  | 以專利生命週期開放專利公告、公開、申請階段資料，將公報及資料庫進行整備，開放使用(標準結構化資料或使其他應用系統可透過URI （Uniform Resource Identifier）取得資料，滿足個人、企業、智財相關事務所不同之資料利用需求。 |  |
| 中小企業處 | １創業資源地圖 ２新創企業商機交流 |  | 以創業者需求為出發，開放新創業者及中小企業需求資料，公開績優新創業者之創新、研發、行銷產品之平台（天使與新創資源平台、投資媒合平台）資料 |  |
| 加工出口區管理處 | 1.找頭路來加工區 2.加工區投資好所在 |  | 1.開放就業服務、幸福職場等需求類別資料，促進就業應用主題之產品或服務 2.推動運用外貿統計、就業、投資等需求開放資料，發展投資主題之產品或服務 |  |
| 投資審議委員會 | 開放兩岸投資資料 |  | 開放兩岸雙向投資統計資料及核准之投資事業清冊，促進民間了解兩岸雙向投資實況以發展相關主題之應用服務。 |  |
| 貿易調查委員會 | 深化貿易救濟主題資料 |  | 逐年新增開放我國貿易救濟調查案例，增加採行貿易救濟措施後之課徵監測結果，開放課徵反傾銷稅產品監測結果資料 |  |
| 專業人員研究中心 | 訓練進修 |  | 提供公務機關及民間教育訓練業者、利用課程資訊提供訓練課程規劃參考 |  |

註：將視各單位每年業務重點，酌修推動內容

三、深入盤點資料集：

為持續穩定提供本部開放資料集，本部及各機關(構)應就本推動策略所訂資料開放範圍，以開放、不收費為原則；不開放、收費為例外，逐年進行開放資料資產盤點，茲將開放資料盤點作業說明如下：

- 全面清查所擁有之資料，非為本部權責業務者，不納入盤點範圍內	，納入政府資料開放之優先盤點項目如下：

- 具公共利益、經濟發展、政府透明等價值之資料

- 屬雲端計畫者

- 無涉個人隱私者

- 依法應公開

- 機關處理法定職掌所產生之資料且無法規限制

- 使用或申請較高之服務

- 各項便民申請服務資訊

- 已建置APP且其運用資料無法規限制者

- 公開於政府網站(含主題網站)、系統資料庫及統計資訊

- 具亮點應用者

- 各單位依所研訂主題式開放資料推勳策略，參考「Data-Centric Gov:20類資料」及「政府資料開放平臺10大主題分類」，將資料需求分為「經濟活動、公共服務、公共安全、運作基礎、透明課責、法治基礎」等六大類及各對應子類、應用主題，並納入資料盤點作業。

- 依據「行政院及所屬各機關政府資料分類及授權利用收 費原則」，將政府資料權利的完整性、適法性，予以適當分類為甲、乙、丙三類資料，如下表。

政府資料分類及說明表

| 資料類別 | 說明 |
| --- | --- |
| 甲類 | - 為開放資料，以開放格式提供，且以無償方式、不可撤回，並得再轉授權方式授權利用為原則。 - 採用「政府資料開放授權條款」，以免申請方式，授權使用者不限目的、時間及地域、非專屬、不可撤回、免授權金進行利用。 - 原始資料蒐集調查取得、研究分析、資訊化處理及保存於同一電子系統（含機關就個別資料所建置之轉換系統或開放平台）之過程，整體投入成本合計金額加計近3年更新及維護費用總額達新臺幣5千萬元以上者，將彙整提報行政院諮詢小組審核後，始得列為甲類資料。 |
| 乙類 | - 有限度利用資料，以開放格式提供，且符合下列任一條件者： 1.保留撤回權。 2.其他限制條件授權利用。 3.有償或無償提供。 - 涉及有償提供之乙類資料，得依據「行政院及所屬各機關政府資料分類及授權利用收費原則」，參考資料建置或取得成本擬定收費基準，商業利用者得約定不同費率或報償比率，相關收費基準應於機關網站及政府資料開放平臺公開徵詢各界意見，經彙整各界意見提報本部政府資料開放諮詢小組審核通過後，陳報行政院資料開放諮詢小組備查，並公開於政府資料開放平臺。 |
| 丙類 | - 因法律規定不得開放，或因資料敏感或有其他特殊情形，應提出詳細說明及法規、命令或行政規則依據，並請法務單位人員確認法規適用性，經各機關首長核可。 |

- 盤點結果應確認智慧產財權為經濟部所有，或資料本身是屬於「五、	公眾領域」範圍。

- 所有盤點之資料必須賦予適當「資料集」名稱、授權方式、資料檔案格式及預計開放時間後，依據「經濟部政府資料資產盤點表」(如附件3)之填表說明，依序完成資料集各項屬性評估。

- 本部及各機關(構)之「經濟部政府資料資產盤點表」經內部資訊長核定後，應於每年規定期限前提報本部資訊中心彙整。

四、完善開放資料集初審與提報作業：

本部及各機關(構)應依規劃每季辦理一次開放資料集初審與提報作業。針對前項盤點結果，就當季預開放之資料集，應參考「政府資料開放資料集管理要項」辦理(如附件4)，填報行政院所訂「資料集基本資料表」(格式如附件 5)，並依下列原則由資料集提報機關進行內部初審後，提送本部資訊中心進行複審：

- 以民眾生活需求或產業可應用資訊為優先，若是資料的產製困難且維護不易，需要頗高的轉製成本，例如PDF格式、各類圖檔或紙本資料，需要人工重新繕打與整理，則可考量資料的重要性與再利用可能，決定是否需釋出此資料。

- 資料集不得任意分割，以確保其完整性，包含地理位址資料應儘量附上空間座標，並應強化資料品質，力求資料之正確性及時效性。

- 確認符合現行法規，無涉個人隱私、個資或第三人權利（著作權）者，請本部及各機關(構)優先開放。

- 依本部及各機關(構)資料授權需求，可參照政府資料開放平臺網站(data.gov.tw)之使用規範或自訂規範，授權程度以允許使用者自由加值應用為原則；資料內容有限制使用之必要時，應於使用規範中明定其使用限制。使用規範應包括使用者承諾事項、政府機關責任之限制及終止條件等，其涉及著作權之授權利用者，應定明授權方式及範圍。

- 每項資料集應將特色介紹於「資料集描述」欄位敘明，包括說明資料集的目的、記錄資料集內容的關鍵環節、記錄限制訊息(如資料集的有效性時間段或區域段)。

- 資料集格式以符合3顆星(含以上)為原則，不須使用特定軟體或硬體即可取用資料集內容，其資料欄位定義應明確、可量化且電腦可解析處理。

五、完善資料集複審作業：

- 由本部資訊中心每季彙整本部及各機關(構)提報之資料開放清單，送本部資料開放諮詢小組進行審查後，陳本部資訊長核定。

- 經核定之開放資料清單，將由資料集提報機關(構)至政府資料開放平臺網站登載「資料集基本資料表」內容。

- 未經審核通過之「資料集基本資料表」，由本部資訊中心通知提報機關(構)修正。

六、定期資料集登載與發布作業：

  - 本部及各機關(構)收到本部複審結果後，應於3個工作天內至政府資料開放平臺網站登載「資料集基本資料表」內容。

  - 經本部資訊中心確認網站登載之「資料集基本資料表」內容無誤後，則逕線上對外發布，並發送資料集上架訊息給本部及資料集提供機關(構)。

  - 資料集一旦正式對外發布，資料集提供機關(構)不得任意更改資料下載網址，避免使用者找不到檔案下載或無法介接。

  - 各機關應運用政府資料開放平臺集中列示開放資料集，以不自建資料開放平臺為原則。已自建資料開放平臺者，應依據「政府資料開放跨平臺介接規範」，於資料集新增或異動當日起3日內將詮釋資料同步更新至政府資料開放平臺；另為定位機關自建平臺之特色，平臺命名方式應以機關「業務屬性」加上「資料開放平臺」。

七、建置管理資料集作業：

- 資料開放範圍為各機關於職權範圍內取得或產製，且依法得公開之各類電子資料，如文字、數據、圖檔、影像、聲音、詮釋資料(metadata)等。

- 機關提報各類資通訊應用計畫，應依據「各機關資通訊應用管理要點」規定，於計畫書中研擬資料開放分析及更新機制。

- 辦理新系統建構或現有系統新年度維運案，應參考「政府機關資訊採購建議書徵求文件參考」，於招標文件規範該專案蒐集或產製之資料，應以符合開放格式之檔案或以應用程式介面（如Application Programming Interface, 簡稱API或Web Service）等方式開放利用；各共用行政資訊系統，應優先規劃符合上開開放需求。

- 資料集之實體資料原則放置於原提供機關(構)管理及維運，以利版本管理與即時內容更新，避免重覆上傳。

- 開放資料之供應方式由提供機關(構)依資料實際處理情形，資料集應採開放格式，且更新頻率較高者優先以應用程式介面方式，俾資料產生後即行開放原始資料（Raw Data），以利各界利用。其次方為提供檔案下載網址。

- 低度更新頻率之資料集，如政府預算資料、決算資料等，得採用檔案方式，以開放格式（如CSV、XML、JSON等）提供下載。

- 資料集內容應採Unicode或UTF-8之編碼格式，並視應用情形採壓縮檔案對外提供，以利各界取用。

- 資料集至少提供Raw Data、APPS、Tools或Services其中一種類型。其中Raw Data檔案格式可為TXT、XML、CSV或RDF等，資料集類型為APPS、Tools、Services則無檔案格式。

- 地理資料開放(Open GeoData)之格式，採取開放且標準的格式來分享，例如國際開放地理空間協會(Open Geospatial Consortium, OGC)的Web Feature Service (WFS)或Web Mapping Service (WMS)、Keyhole Markup Language (KML)、Geographic Markup Language(GML)等標準。

八、落實資料集安全管理：

- 本部及各機關(構)辦理政府資料開放作業，應依據個人資料保護法、行政院及所屬各機關資訊安全管理要點等相關規定，辦理個人資料保護及資訊安全管理作業。

- 如涉及個人資料保護者，請依照CNS 29100「資訊技術-安全技術-隱私權框架」、CNS 29191「資訊技術－安全技術－部分匿名及部分去連結鑑別之要求事項」國家標準及其相關規範，評估開放可行性。

十、確實辦理資料集基本資料異動管理：

- 資料集之內容（如資料欄位、檔案格式等影響資料集實體內容）有異動時，機關(構)應同步更新「資料集基本資料表」並完成資料集初審與提報作業後，由本部資訊中心審核通過後，函知提報機關進行資料集登載與發布作業。

- 「資料集基本資料表」之內容（如授權方式、計費方式等影響使用說明內容）有異動時，機關(構)應進行內部初審與提報作業，由本部資訊中心審核通過後，函知提報機關進行資料集登載與發布作業。

十一、強化資料集品質檢核作業：

  - 為確保本部提供開放資料之正確性、易用性及即時性，本部及各機關(構)應就已公布之開放資料集，每季定期進行檢核作業，並填具「經濟部政府資料開放資料集檢核表」(格式如附件 7)，經內部核定後，提報本部資訊中心備查。

  - 由本部資訊中心依據本部及各機關(構)「經濟部政府資料開放資料集檢核表」之內容進行抽檢作業。抽檢範圍除資料集本身內容正確性及完整性由資料集提供機關(構)負責外，其餘檢測項目如有不符情形，將通知資料集提供機關依要求期限內改善，以確保本部開放資料集品質。

  - 配合行政院資料集品質評鑑機制辦理品質檢核作業。

十二、快速反應民眾意見回饋及資料集需求處理：

- 目前行政院「政府資料開放平臺網站」業已提供「我有話要說」及「我還想要」機制，將由國發會以e-mail分送資料集開放機關聯絡人處理。

- 本部及各機關(構)於收到e-mail通知後，請參考「經濟部政府資料開放建議回覆格式」(附件 6)，於7個日曆天內至「政府資料開放平臺」回覆民眾處理方式；若逾期未回覆，系統將再次通知權責機關提醒回覆，且同時副知本部及國發會系統管理者，並納入本推動策略年度績效考核參考。

- 針對民眾意見若需時間研議者，請先回復民眾刻正研議中及預估時程；待研議完成應主動回復民眾研議結果。倘若民眾需求資料已公開於政府網站(含主題網站)，除了回覆查詢網址之外，須說明預計可公開至政府資料開放平臺的時程及開放資料內容。

- 如接獲非屬業管之資料開放需求，應協助宣導民間善用政府資料開放平臺「我還想要」及「我有話要說」機制，俾國發會線上分送業管部會研處，以節省公文流程，爭取行政效率。

十三、辦理資料開放應用研討活動：

- 本部由資訊中心每年視推動情形及共通需求辦理應用研討會，邀請產官學研各領域專家分享資料開放實務經驗，以增進資料開放新知。

- 本部各機關(構)之資料集業務權責單位應每年不定期辦理資料開放培訓課程，提升同仁資料開放素養。

十四、推廣資料開放及民間交流：

- 資料集業務權責單位應結合其相關業務進行行銷推廣。並視民間需求資料情形運用公私協力做法，邀集專業社會團體及資料應用社群，以處理公共需求為出發點，辦理政府資料開放主題相關之交流或競賽活動，以加速資料開放及廣為民用。

- 使用行政院「政府資料開放平臺網站(data.gov.tw)」發布本部開放資料集基本資料，集中資源共同行銷，節省系統重複開發成本及維運人力資源。

- 本部及各機關（構）之全球資訊網須連結本部所建置「資料開放專區」，並於相關主題網連結開放資料資訊，以透過網網相連方式，擴大宣傳之效益與範圍。

十五、推動資料開放應用服務：

- 為推動本部開放資料集之應用並促進相關產業發展，由本部工業局利用所辦理之開放資料(Open Data)應用相關推動計畫或競賽等，協助瞭解產業及民眾應用需求並推廣本部相關資料集之創新應用，以彰顯本部政府資料開放推動作業之具體成效。

      - 工作項目及時程

- 為達本推動策略之資料開放作業推動目標，各項工作項目及時程規劃如下表。

- 表1、本部推動資料開放作業工作時程分工表

| 期 別 | 工作項目 | 完成期限 |  |  |  | 主辦單位 | 配合單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |  |  |
| 1. 執 行 運 作 期 | 1-1辦理本部政府資料開放諮詢小組委員聘任作業 | — | 4/30 | — | — | 本部資訊 中心 | 本部及各機關(構) |
|  | 1-2辦理本部政府資料開放推動應用研討會 | — | 5/30 | — | — | 本部資訊 中心 | 本部及各機關(構) |
|  | 1-3進行政府資料開放盤點作業並提報本部資訊中心彙整 | 2/28 | — | — | — | 本部及各機關(構) |  |
|  | 1-4訂定各單位開放資料集數量目標值 | — | 3/30 | — | — | 本部資訊 中心 | 本部及各機關(構) |
|  | 1-5進行開放資料及資料集內部初審並提報本部資訊中心 | 3/10 | 6/10 | 9/10 | 12/10 | 本部及各機關(構) |  |
|  | 1-6召開本部資料開放諮詢小組會議及成果陳報 | 3/25 | 6/25 | 9/25 | 12/25 | 本部資訊 中心 | 本部及各機關(構) |
|  | 1-7登載與發布「資料集基本資料表」及資料集內容 | 3/30 | 6/30 | 9/30 | 12/31 | 本部資訊 中心 | 本部及各機關(構) |
| 2. 維 運改善 期 | 2-1進行本部已開放資料集品質檢核作業並將檢核結果提報本部資訊中心 | 3/15 | 6/15 | 9/15 | 12/15 | 本部及各機關(構) |  |
|  | 2-2抽檢累計至前一季已開放資料集品質作業 | 1/30 | 4/30 | 7/30 | 9/30 | 本部資訊 中心 | 本部及各機關(構) |
|  | 2-3已發布資料集維運管理並進行問題諮詢處理 | 資料發布後持續運作 |  |  |  | 本部及各機關(構) |  |
|  | 2-4進行績效考核作業 | — | — | — | 12月底 至 次年1月底 | 本部資訊 中心 | 本部及各機關(構) |

- 註:各項工作之完成期限如遇假日則往前推至上班日。

- 。

      - 年度績效考核原則

各年度績效考核作業，考量下列項目辦理：

- 行政院政府資料開放政策及本部所核定資料集開放目標值之達成率。

- 本部政府資料開放資料集品質抽檢結果之合格率。

- 公布之資料集瀏覽及下載數之排名。

- 各階段工作項目執行結果之達成率。

- 主題式開放資料推動策略執行達成率。

- 跨域合作、公私協力、亮點應用等成果展現。

- 依每年推動重點，增訂考核項目。

      - 獎懲原則

依據行政院及本推動策略推動目標，將於每年年終進行各辦理單位執行成效評估，對積極推動之有功人員予以獎勵；而未達成目標之機關（構）則須提報改善報告送本部。

      - 其他

後續將配合行政院政府開放資料政策之進程及規劃變動，修正本推動策略。

      - 附件

- 附件1、行政院及所屬各級機關政府資料開放作業原則

- 為推動行政院及所屬各級機關（以下簡稱各機關）政府資料開放，結合民間資源及創意，達成施政便民及公開透明之目的，特訂定本原則。

- 政府資料開放之範圍，為各機關於職權範圍內取得或做成，且依法得公開之各類電子資料，包含文字、數據、圖片、影像、聲音、詮釋資料(metadata)等。

- 本原則用詞，定義如下：

- 政府資料開放：政府資料以開放格式於網路公開，提供個人、學校、團體、企業或政府機關等使用者，依其需求連結下載及利用。

- 資料集：一群相關電子資料之集合，為政府資料開放之基本單位。

- 開放格式：不須使用特定軟體或硬體即可取用資料集內容之檔案格式。

- 政府資料以開放為原則。但敏感性資料或有其他特殊情形，各機關得敘明理由經首長核可不予開放。

前項但書所定情形，各機關應定期檢討有無適時開放必要。

- 政府資料開放應以中央二級機關為中心，統籌規劃其所屬機關資料集管理，並集中列示於政府資料開放平臺(data.gov.tw)，供使用者連結下載及利用。

- 各機關開放之資料集，不得任意分割，以確保其完整性，並應強化資料品質，力求資料之正確性及時效性。資料集應採開放格式提供，逐步達成機器對機器識別讀取及利用。

- 各機關於政府資料開放時，應訂定相關使用規範，並以允許使用者自由加值應用為原則；資料內容有限制使用之必要時，應於使用規範中定明其使用限制。

前項使用規範，應包括使用者承諾事項、政府機關責任之限制及終止條件等，其涉及著作權之授權利用者，並應定明授權方式及範圍。

- 使用者依前點使用規範之約定利用政府資料者，各機關以無償提供為原則。但有特殊業務需求者，得約定收費方式及金額，並定期檢討該約定；其收費，並得依資料使用目的或使用模式約定不同費率。

- 各機關設立網站提供政府資料開放服務者，應建立意見回饋機制、資料正確性回報及問題諮詢管道，並應綜整使用者意見，持續精進服務內容，必要時得請資料集提供機關對於使用者意見進行改善或說明。

- 各機關未依本原則開放政府資料，或使用者對已開放政府資料之完整性及時效性提出精進建議時，行政院研究發展考核委員會得協調各機關改善之。

- 各機關發展創新應用服務時，宜優先以政府資料開放方式推廣個人、學校、團體、企業提供創新服務及開發加值應用。

- 各機關辦理政府資料開放作業，應建立績效管理及推廣機制，並定期評估檢討執行成效，對積極推動有功人員應優予獎勵。

- 各機關辦理政府資料開放作業，應依據個人資料保護法、行政院及所屬各機關資訊安全管理要點等相關規定，辦理個人資料保護及資訊安全管理作業。

- 政府資料開放之相關執行規範，由行政院研究發展考核委員會另定之。

- 各機關得視需要，在本原則所定範圍內，訂定政府資料開放相關規定。

- 公營事業機構、公立學校及行政法人，得準用本原則之規定辦理資料開放。

- 地方政府得參照本原則，另訂規範辦理各該政府及所屬各級機關政府資料開放作業。

- 附件2、政府資料開放諮詢小組設置要點

- 為配合政府資料開放政策，建立跨域合作溝通平臺，擴大推動資料開放，達成施政便民及公開透明之目的，於行政院及各中央二級機關設政府資料開放諮詢小組(以下統稱各級諮詢小組)，特訂定本要點。

- 行政院國家資訊通信發展推動小組下設行政院資料開放諮詢小組(以下簡稱行政院諮詢小組)，各中央二級機關設政府資料開放諮詢小組(以下簡稱中央二級機關諮詢小組)。各級諮詢小組之任務分別如下：

- 行政院諮詢小組：

- 擬訂資料開放推動政策。

- 跨域合作溝通協調平臺。

- 督導資料開放推動成效。

- 中央二級機關諮詢小組：

- 擬訂該機關與所屬機關資料開放行動策略，強化政府資料開放質與量、建立推廣及績效管理機制。

- 規劃指導所屬機關資料開放，推動資料集分級、收費疑義之諮詢及協調。

- 建立政府與民間溝通管道，促進多元領域代表參與資料開放諮詢及協調，共商解決方案。

- 各級諮詢小組運作架構如下：

- 行政院諮詢小組：置召集人一人，由行政院資訊長兼任，置委員八人至十一人。除召集人為當然委員外，其餘委員由本院院長就下列人員派（聘）兼之；民間代表人數不得少於總人數三分之一：

- 機關代表：由國家發展委員會、法務部、經濟部及財政部等機關資訊長擔任。

- 民間代表：由公（協）會、社會團體代表、具相關學術專長或實務經驗之學者專家擔任。

- 行政院諮詢小組之幕僚作業，由國家發展委員會派員兼辦。

- 中央二級機關諮詢小組：置召集人一人，由各該機關資訊長兼任，委員十一人至二十一人。除召集人為當然委員外，其餘委員由各該機關首長就下列人員派（聘）兼之；民間代表人數不得少於總人數三分之一：

- 機關代表：由法制、業務、主計及資訊等單位主管及所屬機關主任秘書層級以上人員擔任。

- 民間代表：由業務領域代表、公（協）會、社會團體代表、具相關學術專長或實務經驗之學者專家擔任。

- 各級諮詢小組召開會議方式如下：

- 行政院諮詢小組：每年以召開二次為原則，並得視需要召開臨時會議。

- 中央二級機關諮詢小組：每季以召開一次為原則，並得視需要召開臨時會議。

- 各級諮詢小組召開會議時，由召集人召集並擔任會議主席。召集人因故未能出席會議時，得指定委員一人代理之。

- 各級諮詢小組應有委員過半數之出席，始得開會。

- 各級諮詢小組開會時，得邀請有關人士列席提供意見、報告或說明。

- 各級諮詢小組政府機關代表之委員，應隨其本職進退。

各級諮詢小組民間代表之委員任期為一年，期滿得續聘之，並得連任一次。

前項委員由公（協）會或社會團體代表出任者，應隨其本職進退；其為學者專家者，於任期間因故出缺時，由召集人所屬機關補聘之，補聘委員之任期至原任期屆滿之日止。

第二項之委員，每屆至少改聘二分之一。

- 各級諮詢小組委員應親自出席會議。但代表政府機關出任之委員，因故未能親自出席時，得指派代表出席，並參與發言及表決。

- 各級諮詢小組委員均為無給職。

- 各級諮詢小組委員名單應公開於機關網站。

- 中央二級機關諮詢小組應按季檢視該機關與所屬機關提報之盤點資料及民間需求之回應說明，涉機關主管法規疑義者，應會同機關法制單位檢討修正，並確認回應說明之適切性；涉機關業務流程或資訊系統問題者，應排定改善期程，定期追蹤列管；涉跨部會法規疑義者，應提報行政院諮詢小組。

- 中央二級機關諮詢小組應按季提報該機關與所屬機關資料開放推動成果送行政院諮詢小組備查，並按季於政府資料開放平臺(data.gov.tw)公開審查結果及說明未能開放之依據，並更新預計開放資料集清單。

- 各級諮詢小組會議紀錄，應載明各方意見，並公開於政府資料開放平臺。

- 中央二級機關於本要點生效前，已設有資料管理諮詢或審議機制者，得依其原有機制辦理，且應定期檢視適時增列民間代表，共商平衡敏感資料保護及開放應用解決方案，並依第九點至第十二點規定辦理。

- 行政院諮詢小組相關工作所需經費，由國家發展委員會循預算程序編列預算支應；中央二級機關諮詢小組相關工作所需經費，由各該機關循預算程序編列預算支應。

- 各級諮詢小組不對外行文；其決議事項以機關名義行之。

- 附件3、經濟部政府資料資產盤點表

| 序號 | 機關名稱 | 資料集名稱 | 系統、資料庫名稱(無則免填) | 系統、資料庫或資料集描述 | 使用對象： 1.內部使用 2.提供民眾使用 3.跨機閞使用 | 蒐集資料項目(控制欄位免列) | 資料分類 甲類:開放資料 乙類:有限度利用資料 丙類:不開放資料 | 檔案格式 | 現況 1.免費使用 2.免費申請 3.收費 4.不開放 | 不能開放之理由(含法規依據) | 預定開放日期(年/月) | 管理單位 | 應用主題 | 資料需求大類 | 資料需求子類 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附件3-1經濟部政府開放資料盤點表(乙類)

| 機關(構)OID | 機關(構)名稱 | 序號 | 資料名稱 | 資料內容描述 | 使用對象 | 資料項目 | 免/收費現況 | 不開放之理由 | 備註 | 最後檢視日期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| http://oid.nat.gov.tw/ 依據上述網頁填寫機關或單位OID | 說明擁有資料之機關或單位名稱 | (請填寫與「經濟部政府資料資產盤點表」一致之序號) | 說明資料的名稱 | 針對此筆資料描述資料內容，供民眾參考 | 1.內部使用 2.提供民眾使用 3.跨機關使用 | 說明資料集蒐集的欄位 | 1.免費使用 2.免費申請 3.收費 | 說明本項資料有限度利用之條件 | 填寫相關補充說明 | 民國年3碼月份2碼日期2碼。例如104年12月24日 |  |  |  |  |
| 填表範例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16.886.101.20003.20001 | 內政部 |  | 二萬五千分之一之地形圖數值資料 | 包含路網、水系及地標等地表空間資訊 | 2、3 | 地理座標 | 3 | 依據國土測繪法規定收取規費 | 無 | 105年1月1日 |  |  |  |  |

附件3-2經濟部政府開放資料建置成本盤點表

| 序號 | 資料集名稱 | 系統、資料庫名稱(無則免填) | 資料集資訊化整體投入軟體成本(元) | 資料集資訊化整體投入硬體成本(元) | 更新維護102年金額(元) | 更新維護103年金額(元) | 更新維護104年金額(元) | 合計(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 範例-OO統計區圖資 | OO地理資訊系統 | 5,000,000 | 10,000,000 | 19,900,000 | 13,600,000 | 17,500,000 | 66,000,000 |  |  |
| 說明： | 1.序號：資料集請填寫與「經濟部政府資料資產盤點表」一致之序號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.本表適用單一資料集之整體投入成本合計金額加計近3年更新及維護費用總額達新臺幣5千萬元以上者填寫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3-3資料需求類別表

| 需求大類 | 需求子類 | 類別說明 |
| --- | --- | --- |
| 經濟活動 | 生產與各類執照 | 與需要執照或許可的行業(行業表、合法單位明細)、「專利、商標及所有者」及農業統計、明細、結構化明細等相關。 |
|  |  | 農業統計可包括產銷統計（銷售、拍賣金額、歷年各類作物栽培面積）、農業資材、藥劑及各項資訊作物疫情的數據(主動、被動等各種監測、診斷鑑定資料)。 |
|  | 不動產與金融 | 與不動產交易資訊、金融機構存放款統計及消費性金融商品(商品利率範圍與額外收費明細)等相關。 |
|  | 國際貿易 | 與關務(月進出口項目統計、進出口廠商及貨品明細)、外國投資等相關。 |
|  | 生活地圖 | 與民眾居住地或工作地附近生活機能應用相關、有提供座標點位或地址。 |
|  | 觀光旅遊 | 與各地觀光景點、森林遊憩區、休閒活動與交通運輸等相關。 |
|  | 藝文活動 | 與電影、獨立音樂、演唱會、展覽資訊、綜藝活動等相關。 |
| 公共服務 | 健康與醫療 | 與食品條碼(公司《統編》、產地、內容物、熱量、添加物)、藥品成分(交互作用)及醫療照護資源(醫院門/急診/病床資訊、健保各類給付統計、醫院評鑑指標)等相關。 |
|  | 教育與研究 | 與國民教育、十二年國教課綱（領域、年級、出版社、單元、內容文字、週次、教學活動、能力指標）、辭典/字典、高等教育與研究、技職教育、產學合作、館藏與文物、數位典藏資料等相關。 |
|  | 基礎建設 | 與網路 / Internet、交通及大眾運輸 / Transportation、「水、能源 / Water and Energy」(價格、公共設施使用量、地區別使用量)、公共設施(通常會涵蓋前述所有項目資料、如大巨蛋/轉運站總量體/河濱公園/水利設施)、管線、能源設施等相關。 |
|  | 服務要求與陳情 | 與法規建言或類似1999 / 311 回報統計(依區域/類別/單位、處理時間)。 |
| 公共安全 | 生活品質 | 與環境監測、商品設備合格名單與食品安全檢驗不合格清單等相關。 |
|  | 公共檢查與違法公告 | 與事業單位之各項檢查(應受檢行業及項目、統計、明細、結構化明細)及事業單位受行政處分公告(統計、明細、結構化明細)等相關。 |
|  | 犯罪與事故 | 與犯罪統計(縣市、轄區、路段)及事故統計(縣市、轄區、路段)等相關。 |
|  | 災害防救 | 與天災、水利防洪、水土保持、橋樑道路封閉與救援應變、致災潛勢分析與預測、保險等相關。 |
|  | 環境 | 與監測 / Sensing(大氣監測、水資源監測、衛星空照圖)及自然資源(水資源管理資料)等相關。 |
| 運作基礎 | 區域劃分與統計 | 與基礎統計(各單位應統計及發布事項、人口統計《結構、遷移、不在籍與外籍人口》、工商統計)、「警、消、國教責任區域範圍」(單位基本資訊與範圍劃分、人力員額及人口統計、人力員額及人口歷史變化)及土地劃分與所有人(區域/都市/都市更新計畫、土地使用分區明細及變更紀錄、所有人紀錄)等相關。 |
|  | 統一代碼 | 與各權責機關經行政程序發布供各機關使用之代碼等相關。 |
|  | 法人基本資訊 | 與工商登記(基本資料、董監事資料、基本資料及董監事歷史變動)、「非營利事業與人民團體、工會」（財務報告）及政府捐助法人或投資(獨立董事歷史變動)等相關。 |
|  | 採購與委外 | 與政府採購(招標及開標結果資訊)、委外營運服務(含 BOT，例如機關及營運單位、服務內容、合約)及各類政府補助(研究計畫、執行計畫、租稅及各種補貼）等相關。 |
|  | 諮詢小組 | 與行政院及各中央二級機關政府資料開放諮詢小組等相關，包括委員資料、會議簡報、會議紀錄。 |
| 透明課責 | 選舉及罷免 | 與選舉概況(選區劃分、選舉人統計、投票概況)、候選人(候選人基本資料及政見、公辦政見會時程與內容)及得票(當選得票明細)等相關。 |
|  | 預決算與財政收支 | 與預算案、法定預算、決算(依機關別項科目最細項別、依類別列、依專案計畫列)、實際支出明細、單位財產統計及收入統計(各類罰金及規費統計《依地區、項目、金額》、各類稅收二十等分級距統計、各類稅收 1 % 及 0.1% 級距統)等相關。 |
|  | 政府統計 | 與各種彙整報表數據相關等。 |
|  | 政風與課責 | 與政治獻金 (單戶依類別統計、違法公告、單戶收支明細)、財產申報 (應申報人明細、申報統計、申報明細)及公務資料調閱紀錄與政府資訊公開要求(機關收受公開資訊要求：統計、明細)等相關。 |
| 法治基礎 | 立法及法律 | 與現行法規(含行政規則、行政命令，例如：全文、結構化全文、引用條文連結註記）、修訂紀錄(版本明細、修訂相關文書或會議影音)及修法提案及進度(提案內容與目前狀態、歷史狀態、相關會議影音)等相關。 |
|  | 政府架構與人事 | 與機關架構(機關基礎資訊與階層關係、服務內容及對象、法律依據與編制員額)、行政區劃分(含原住民自治區，例如：基礎編號與圖資、連續邊界圖資、歷史圖資）及人事(機關別年資及年齡、約聘僱《派遣人員、替代役男》比率、公務人員人事異動資料)等相關。 |
|  | 司法及判決 | 與檢察機關(偵查統計、起訴統計、起訴書)、法院(判決書、判刑與執行統計、結構化判決書)及行政機關法律適用(行政函釋、行政罰相關統計數據、訴願相關統計數據)等相關。 |

- 經濟部政府資料資產盤點表之填表說明

| 欄位名稱 | 內容 |
| --- | --- |
| 機關名稱 | 機關名稱 |
| 資料集名稱 | 本資料集的全名(255字內)。 |
| 系統、資料庫名稱(無則免填) | 本資料集所屬系統或、資料庫名稱，無則免填。 |
| 系統、資料庫或資料集描述 | 系統、資料庫或本資料集內容描述(500字內)。 |
| 使用對象： 1.內部使用 2.提供民眾使用 3.跨機閞放使用 | 本資料集使用對象 |
| 蒐集資料項目 (控制欄位免列) | 請填寫資料集欄位名稱。若為資料庫者，請列出資料庫表格綱要(table schema，控制用的欄位免列)。 |
| 資料分類 甲類:開放資料 乙類:有限度利用資料 丙類:不開放資料 | 1.請依「行政院及所屬各機關政府資料分類及授權利用收費原則」，將資料分為甲、乙或丙類資料。 2.資料集之整體投入成本合計金額加計近3年更新及維護費用總額達新臺幣5千萬元以上者，請填「經濟部政府資料建置成本盤點表」，如該項資料集項目擬免費提供，請評估納為甲類（須報政院諮詢小組審核同意）或乙類（有限度利用之無償提供）。 3.資料集經評估納入乙類者，請填「經濟部政府開放資料盤點表(乙類)」，如屬收費資料，請註明收費之法規或依據名稱並檢附電子檔。 4.資料經評估納入丙類者，必須經各機關首長核可。 |
| 檔案格式 | 其中Raw Data檔案格式可為TXT、XML、CSV或RDF等，資料集類型為APPS、Tools、Services則無檔案格式。 |
| 現況 1.免費使用 2.免費申請 3.收費 4.不開放 | 本資料集使用現況 |
| 不能開放之理由(含法規依據) | 資料經評估納入丙類，內容涉及法規命令無法開放者，請說明法規依據，並請單位法務人員確認法規適用性。如涉個人資料保護者，請依照CNS 29100「資訊技術-安全技術-隱私權框架」、CNS 29191「資訊技術－安全技術－部分匿名及部分去連結鑑別之要求事項」國家標準及其相關規範，評估開放可行性。(CNS標準請至國家標準(CNS)網路服務系統http://www.cnsonline.com.tw/，輸入29100或29191即可預覽標準文件) |
| 預定開放日期(年/月) | 本資料集預定開放之年/月，民國年3碼月份2碼，例如106/09 |
| 管理單位 | 本資料集之管理單位 |
| 應用主題 | 1.參考資料需求類別表及資料集特色提出資料集應用主題。 2.資料集如無對應之應用主題者，請填寫「其他」。 |
| 資料需求大類 | 從資料需求類別表選擇資料集對應之資料需求大類 |
| 資料需求子類 | 從資料需求類別表之資料需求大類下選擇對應之子類，若無可自行增加適用之子類並提出類別說明。 |

- 附件4、政府資料開放資料集管理要項

- 為利行政院及所屬各級機關（以下簡稱各機關）辦理政府資料開放資料集管理，特訂定本要項。

- 行政院所屬二級機關應統籌規劃其所屬機關資料集管理作業，並由各機關依「資料集詮釋資料標準規範」及「資料集詮釋資料表」(附表一)進行資料集盤點及整備。

- 政府資料開放資料集，宜考量開放後的利用價值，以便利民眾生活、提升生活品質及擴大運用價值為優先。

- 各機關開放之資料集，依其業務屬性考量不得任意分割，以確保其完整性；並應定期更新資料，自訂檢查機制及參考各界對資料正確性回饋意見，強化資料品質，以確保其正確性及時效性。

- 資料集應採開放格式或依「共通性資料存取應用程式介面規範」提供服務應用程式介面(API或Web Service)方式以利各界查詢與取用，達成機器對機器識別讀取及利用。

- 資料集內容原則採Unicode或UTF-8之編碼格式，並視應用情形採壓縮檔案對外提供，以利各界取用。

- 行政院所屬二級機關統籌規劃資料集應放置於對外服務之網路空間，使用http協定（HyperText Transfer Protocol）供各界下載取用，並將資料集之詮釋資料，集中列示於政府資料開放平臺(網址：data.gov.tw) ，俾供各界查詢與連結下載。

- 各機關以不另建資料開放平臺為原則，已自建平臺者應依「政府資料開放跨平臺介接規範」辦理與政府資料開放平臺同步作業。

- 各機關可視需要另提供資料集詳細說明網頁以便利各界查詢。

- 各機關以外之其他政府機關、公營事業機構、公立學校及行政法人得準用本要項辦理資料集管理作業。

- 地方政府得參照本要項辦理資料集管理及同步至政府資料開放平臺作業。

- 附表一　(機關全銜) 資料集詮釋資料表

| 製表日期： 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 欄位名稱 | 填報內容 | 對外網頁呈現 |
| 一、目錄資訊 Catalog |  |  |
| 分類編號 |  | V |
| 二、資料集資訊 Dataset |  |  |
| 資料集編號 |  | V |
| 資料集名稱 |  | V |
| 資料集描述 |  | V |
| 主要欄位說明 |  | V |
| 資料集類型 |  | V |
| 授權方式 |  | V |
| 授權說明網址 |  | V |
| 計費方式 |  | V |
| 計費說明網址 |  | V |
| 計費法令依據 |  | V |
| 資料集提供機關之上級機關名稱 |  |  |
| 資料集提供機關之上級機關聯絡人姓名 |  |  |
| 資料集提供機關之上級機關聯絡人電話 |  |  |
| 資料集提供機關之上級機關聯絡人電子郵件 |  |  |
| 資料集提供機關名稱 |  | V |
| 資料集提供機關聯絡人姓名 |  | V |
| 資料集提供機關聯絡人電話 |  | V |
| 資料集提供機關聯絡人電子郵件 |  | V |
| 更新頻率 |  | V |
| 開始收錄日期 |  | V |
| 結束收錄日期 |  | V |
| 發布時間 |  | V |
| 最後更新時間 |  | V |
| 資料集空間範圍 |  | V |
| 資料集語系 |  | V |
| 資料集相關網址 |  | V |
| 標籤/關鍵字 |  |  |
| 資料量 |  | V |
| 備註 |  | V |
| 三、資源供應資訊 Distribution |  |  |
| 資料資源編號 |  | V |
| 資料資源描述 |  | V |
| 檔案格式 |  | V |
| 編碼格式 |  | V |
| 資料資源最後更新時間 |  | V |
| 資料存取網址 |  | V |
| 資料下載網址 |  | V |
| 領域別詮釋資料參考網址 |  | V |

表示必填欄位　表示選擇性填寫欄位(依資料集屬性決定)　表示建議填寫欄位(助益判別資料集屬性)

填表說明

| 欄位名稱 | 說 明 |
| --- | --- |
| 一、目錄資訊 Catalog |  |
| 分類編號 | 服務分類編號3碼18 類。 (依政府入口網服務分類編號選填) 100生育保健 200出生及收養 300求學及進修 400服兵役 500求職及就業 600開創事業 700婚姻 800投資理財 900休閒旅遊 A00交通及通訊 B00就醫 C00購屋及遷徙 D00選舉及投票 E00生活安全及品質 F00退休 G00老年安養 H00生命禮儀 I00公共資訊 |
| 二、資料集資訊 Dataset |  |
| 資料集編號 | 16碼資料集編號。 - 機關代碼10碼-流水號6碼。 - 機關代碼請參考我國人事資訊代碼系統。 - 流水號6碼可依各機關需求填寫英文或數字。 - 機關代碼與流水號以半型字元「-」相隔。 |
| 資料集名稱 | 資料集的全名。(建議255字元以內) - 使用正式的名稱為該資料集命名。 - 命名不可過於冗長，應盡量簡潔。 - 命名應包含此資料集的主題描述，必要時加上機關名稱、時間範圍或空間範圍等關鍵資訊。 - 避免過於專業之術語和難以解釋的縮寫。 |
| 資料集描述 | 資料集內容描述。(建議500字元以內) - 說明資料集的目的。 - 記錄資料集內容的關鍵環節。 - 記錄限制訊息，如資料集的有效性時間段或區域段。 - 避免過於專業之術語和難以解釋的縮寫。 |
| 主要欄位說明 | 資料集欄位之名稱、屬性及內容簡要說明(建議255字元以內) - 若資料集檔案提供欄位屬性是英文字，則應填「英文欄位名稱(中文欄位名稱，及說明文字)」。 - 若資料集檔案提供欄位屬性是中文字，則應填「中文欄位名稱(說明文字)」。 |
| 資料集類型 | 提供資料的資料格式類型，填寫rawData、TOOLS或SERVICES(含API)等。 - rawData 表示資料格式類型為原始資料 - TOOLS 表示資料格式類型為工具 - SERVICES 表示資料格式類型為服務(含應用程式) |
| 授權方式 | 資料集授權方式。(填授權方式之名稱) 填寫一個已正式公布的授權名稱。 |
| 授權說明網址 | 資料集的授權方式說明網址，供使用者閱讀遵循。 |
| 計費方式 | 資料集所應付之費用。(填寫免費或付費) |
| 計費說明網址 | 資料集計費方式說明網址。 |
| 計費法令依據 | 資料集計費法令依據之說明描述或網址。 填寫計費法令依據或網址連結；若為計費法令依據，填寫一個已正式公布的計費法令依據名稱。 |
| 資料集提供機關之上級機關名稱 | 資料集提供機關之上級機關名稱。資料開放應以部會或地方政府為中心統籌規劃其所屬機關資料集管理作業，本欄位係載明資料集提供機關之上級機關名稱，如總統府、五院、行政院所屬二級機關、或地方政府名稱等，可依中央及地方機關需求填寫。機關內部使用，可不對外網頁呈現。 |
| 資料集提供機關之上級機關聯絡人姓名 | 資料集提供機關之上級機關聯絡人姓名。 |
| 資料集提供機關之上級機關聯絡人電話 | 資料集提供機關之上級機關聯絡人電話。 |
| 資料集提供機關之上級機關聯絡人電子郵件 | 資料集提供機關之上級機關聯絡人電子郵件。 |
| 資料集提供機關名稱 | 資料集之提供機關名稱。(提供機關完整名稱，避免填寫簡稱) |
| 資料集提供機關聯絡人姓名 | 資料集提供機關聯絡人姓名。 |
| 資料集提供機關聯絡人電話 | 資料集提供機關聯絡人電話號碼。 |
| 資料集提供機關聯絡人電子郵件 | 資料集提供機關聯絡人電子郵件。 |
| 更新頻率 | 資料集之更新週期。 填寫一個時間頻率: - 定期更新資料，填寫整數與時間頻率單位，如:每日、每週、每月、每年。 - 即時更新資料，填「即時」。 - 不定期更新資料，填「不定期」。 |
| 開始收錄日期 | 資料集開始收錄資料之年月日。這裡係指資料(data)之開始收錄日期，並非資料集(dataset)。 |
| 結束收錄日期 | 資料集結束收錄資料之年月日。這裡係指資料(data)之結束收錄日期，並非資料集(dataset)。 |
| 發布時間 | 資料集正式發布的日期時間。(發布於開放資料平臺的時間) |
| 最後更新時間 | 資料集詮釋資料之最後更新時間。 |
| 資料集空間範圍 | 資料資源的地理空間特徵描述。 - 填寫資料集空間特性的描述說明。 - 建議以四極(角)坐標採用經緯度坐標來填寫。 - 可填寫最小統計區代碼。 - 可填寫地區地名範圍。如臺灣、臺北。 - 可填寫區域座標範圍，依各機關需求自行決定標示方式。 |
| 資料集語系 | 資料集詮釋資料使用語言。 填寫經濟部標準局之CNS13188語言名稱代碼 http://www.bsmi.gov.tw/transfer?target=Lang，常用代碼如下: 語言代碼; 語系; 語言代碼; 語系; 語言代碼; 語系. zh; 中文; ru; 俄語; ar; 阿拉伯語. en; 英語; ja; 日語; es; 西班牙語. fr; 法語; de; 德語; pt; 葡萄牙語. |
| 資料集相關網址 | 資料集資源的原網址(資料集來源網址)、資料集說明網址、或其他資料集相關連結。 |
| 標籤/關鍵字 | 資料集的重要關鍵字或描述標籤，供檢索使用。 |
| 資料量 | 資料集收錄資料筆數。 |
| 備註 | 此為額外延伸詮釋資料欄位，依各機關之業務需要，於備註追加說明相關資料集資訊。 |
| 三、資源供應資訊 Distribution |  |
| 資料資源編號 | 19碼資料資源編號。 - 屬於資源供應資訊(Distribution)類別。 - 機關代碼10碼-資料集流水號6碼-資料資源流水號3碼，即為資料集編號加上資料資源流水號3碼。 - 機關代碼請參考我國人事資訊代碼系統。 - 資料集流水號6碼可依各機關需求為英文或數字。 - 資料資源流水號3碼可依各機關需求為英文或數字。 - 機關代碼、資料集流水號及資料資源流水號以半型字元「-」相隔。 - 需對應檔案格式、編碼格式、資料存取網址或資料存取網址、及領域別詮釋資料參考網址等。 |
| 資料資源描述 | 資料資源內容描述。(建議500字元以內) - 屬於資源供應資訊(Distribution)類別。 - 說明資料資源的目的。 - 記錄資料資源內容的關鍵環節。 - 記錄限制訊息，如資料資源的有效性時間段或區域段。 - 避免過於專業之術語和難以解釋的縮寫。 - 一個資料資源描述(resourceDescription)需對應一個資料資源編號(resourceID)。 |
| 檔案格式 | 本資料集提供之檔案格式。 - 屬於資源供應資訊(Distribution)類別。 - 若為原始資料(rawData)，則須填寫如TXT、XML、CSV、JSON、RDF、KML、SHP、SERVICES(含API)、TOOLS或其他檔案格式等。 - 一個檔案格式(format)需對應一個資料資源編號(resourceID)；且需再對應一個資料存取網址(accessURL)或對應一個資料下載網址(downloadURL)，選擇其一。 |
| 編碼格式 | 資料資源的編碼格式，以Unicode或UTF-8為主。 - 屬於資源供應資訊(Distribution)類別。 - 填選註明Unicode、UTF-8或其他之編碼格式。 - 必須對應一個資料資源編號。 |
| 資料資源最後更新時間 | 資料資源的最後更新時間。包括「資料資源的詮釋資料描述更新時間」、「資料資源的資料欄位定義更新時間」、以及「資料資源的資料內容更新時間」。 - 資料資源的詮釋資料描述更新時間，為所屬的資源供應資訊(Distribution)之更新時間，即為資料資源描述、檔案格式、編碼格式、資料存取網址、資料下載網址、領域別詮釋資料參考網址等詮釋資料的更新修改的時間。 - 資料資源的資料欄位定義更新時間，即為自資料資源中新增、修改、刪除資料欄位定義或設定，所記錄之時間。例如，新增一個新的資料欄位、修改資料欄位名稱。 - 資料資源的資料內容更新時間，為修改資料內容的時間。以資料集「政府資料開放平臺資料集清單」的資料資源(XML、CSV、JSON)為例，新增、修改、刪除一筆清單資料之時間，即為資料資源最後更新時間。 |
| 資料存取網址 | 資料集提供TOOLS、SERVICES(含API)等存取資料之網址路徑。即不是一般檔案下載(download)網址。 - 屬於資源供應資訊(Distribution)類別。 - 填寫資料存取網址。 - 資料存取網址(accessURL)必須對應一個資料資源編號(resourceID)，以及一個檔案格式(format)，如TOOLS、SERVICES(含API)等。 - 若同時提供資料下載網址(downloadURL)與資料存取網址(accessURL)，則需個別分開描述。 |
| 資料下載網址 | 資料集之檔案直接下載(download)網址。 - 屬於資源供應資訊(Distribution)類別。 - 填寫資料下載網址。 - 資料下載網址(downloadURL) 必須對應一個資料資源編號(resourceID)，以及一個檔案格式(format)，如XML、CSV、JSON等。 - 若同時提供資料下載網址(downloadURL)與資料存取網址(accessURL)，則需個別分開描述。 |
| 領域別詮釋資料參考網址 | 領域別詮釋資料參考網址之連結。 - 屬於資源供應資訊(Distribution)類別。 - 填寫資料檔案項目的詮釋資料連結網址。 - 必須對應一個資料資源編號。 |

表示必填欄位　表示選擇性填寫欄位(依資料集屬性決定)　表示建議填寫欄位(助益判別資料集屬性)

- 附件5、行政院「資料集基本資料表」填寫範例

| 欄位名稱 | 說 明 |
| --- | --- |
| 一、目錄資訊 Catalog |  |
| 分類編號 | 服務分類編號3碼18 類。 (依政府入口網服務分類編號選填) 100生育保健 200出生及收養 300求學及進修 400服兵役 500求職及就業 600開創事業 700婚姻 800投資理財 900休閒旅遊 A00交通及通訊 B00就醫 C00購屋及遷徙 D00選舉及投票 E00生活安全及品質 F00退休 G00老年安養 H00生命禮儀 I00公共資訊 |
| 二、資料集資訊 Dataset |  |
| 資料集編號 | 16碼資料集編號。 - 機關代碼10碼-流水號6碼。 - 機關代碼請參考我國人事資訊代碼系統。 - 流水號6碼可依各機關需求填寫英文或數字。 - 機關代碼與流水號以半型字元「-」相隔。 |
| 資料集名稱 | 資料集的全名。(建議255字元以內) - 使用正式的名稱為該資料集命名。 - 命名不可過於冗長，應盡量簡潔。 - 命名應包含此資料集的主題描述，必要時加上機關名稱、時間範圍或空間範圍等關鍵資訊。 - 避免過於專業之術語和難以解釋的縮寫。 |
| 資料集描述 | 資料集內容描述。(建議500字元以內) - 說明資料集的目的。 - 記錄資料集內容的關鍵環節。 - 記錄限制訊息，如資料集的有效性時間段或區域段。 - 避免過於專業之術語和難以解釋的縮寫。 |
| 主要欄位說明 | 資料集欄位之名稱、屬性及內容簡要說明(建議255字元以內) - 若資料集檔案提供欄位屬性是英文字，則應填「英文欄位名稱(中文欄位名稱，及說明文字)」。 - 若資料集檔案提供欄位屬性是中文字，則應填「中文欄位名稱(說明文字)」。 |
| 資料集類型 | 提供資料的資料格式類型，填寫rawData、TOOLS或SERVICES(含API)等。 - rawData 表示資料格式類型為原始資料 - TOOLS 表示資料格式類型為工具 - SERVICES 表示資料格式類型為服務(含應用程式) |
| 授權方式 | 資料集授權方式。(填授權方式之名稱) 填寫一個已正式公布的授權名稱。 |
| 授權說明網址 | 資料集的授權方式說明網址，供使用者閱讀遵循。 |
| 計費方式 | 資料集所應付之費用。(填寫免費或付費) |
| 計費說明網址 | 資料集計費方式說明網址。 |
| 計費法令依據 | 資料集計費法令依據之說明描述或網址。 填寫計費法令依據或網址連結；若為計費法令依據，填寫一個已正式公布的計費法令依據名稱。 |
| 資料集提供機關之上級機關名稱 | 資料集提供機關之上級機關名稱。資料開放應以部會或地方政府為中心統籌規劃其所屬機關資料集管理作業，本欄位係載明資料集提供機關之上級機關名稱，如總統府、五院、行政院所屬二級機關、或地方政府名稱等，可依中央及地方機關需求填寫。機關內部使用，可不對外網頁呈現。 |
| 資料集提供機關之上級機關聯絡人姓名 | 資料集提供機關之上級機關聯絡人姓名。 |
| 資料集提供機關之上級機關聯絡人電話 | 資料集提供機關之上級機關聯絡人電話。 |
| 資料集提供機關之上級機關聯絡人電子郵件 | 資料集提供機關之上級機關聯絡人電子郵件。 |
| 資料集提供機關名稱 | 資料集之提供機關名稱。(提供機關完整名稱，避免填寫簡稱) |
| 資料集提供機關聯絡人姓名 | 資料集提供機關聯絡人姓名。 |
| 資料集提供機關聯絡人電話 | 資料集提供機關聯絡人電話號碼。 |
| 資料集提供機關聯絡人電子郵件 | 資料集提供機關聯絡人電子郵件。可提供一位以上聯絡人，需以逗號「，」分隔電子郵件。 |
| 更新頻率 | 資料集之更新週期。 填寫一個時間頻率: - 定期更新資料，填寫整數與時間頻率單位，如:每日、每週、每月、每年。 - 即時更新資料，填「即時」。 - 不定期更新資料，填「不定期」。 |
| 開始收錄日期 | 資料集開始收錄資料之年月日。這裡係指資料(data)之開始收錄日期，並非資料集(dataset)。 |
| 結束收錄日期 | 資料集結束收錄資料之年月日。這裡係指資料(data)之結束收錄日期，並非資料集(dataset)。 |
| 發布時間 | 資料集正式發布的日期時間。(發布於開放資料平臺的時間) |
| 最後更新時間 | 資料集詮釋資料之最後更新時間。 |
| 資料集空間範圍 | 資料資源的地理空間特徵描述。 - 填寫資料集空間特性的描述說明。 - 建議以四極(角)坐標採用經緯度坐標來填寫。 - 可填寫最小統計區代碼。 - 可填寫地區地名範圍。如臺灣、臺北。 - 可填寫區域座標範圍，依各機關需求自行決定標示方式。 |
| 資料集語系 | 資料集詮釋資料使用語言。 填寫經濟部標準局之CNS13188語言名稱代碼 http://www.bsmi.gov.tw/transfer?target=Lang，常用代碼如下: 語言代碼; 語系; 語言代碼; 語系; 語言代碼; 語系. zh; 中文; ru; 俄語; ar; 阿拉伯語. en; 英語; ja; 日語; es; 西班牙語. fr; 法語; de; 德語; pt; 葡萄牙語. |
| 資料集相關網址 | 資料集資源的原網址(資料集來源網址)、資料集說明網址、或其他資料集相關連結。 |
| 標籤/關鍵字 | 資料集的重要關鍵字或描述標籤，供檢索使用。 |
| 資料量 | 資料集收錄資料筆數。 |
| 備註 | 此為額外延伸詮釋資料欄位，依各機關之業務需要，於備註追加說明相關資料集資訊。 |
| 三、資源供應資訊 Distribution |  |
| 資料資源編號 | 19碼資料資源編號。 - 屬於資源供應資訊(Distribution)類別。 - 機關代碼10碼-資料集流水號6碼-資料資源流水號3碼，即為資料集編號加上資料資源流水號3碼。 - 機關代碼請參考我國人事資訊代碼系統。 - 資料集流水號6碼可依各機關需求為英文或數字。 - 資料資源流水號3碼可依各機關需求為英文或數字。 - 機關代碼、資料集流水號及資料資源流水號以半型字元「-」相隔。 - 需對應檔案格式、編碼格式、資料存取網址或資料存取網址、及領域別詮釋資料參考網址等。 |
| 資料資源描述 | 資料資源內容描述。(建議500字元以內) - 屬於資源供應資訊(Distribution)類別。 - 說明資料資源的目的。 - 記錄資料資源內容的關鍵環節。 - 記錄限制訊息，如資料資源的有效性時間段或區域段。 - 避免過於專業之術語和難以解釋的縮寫。 - 一個資料資源描述(resourceDescription)需對應一個資料資源編號(resourceID)。 |
| 檔案格式 | 本資料集提供之檔案格式。 - 屬於資源供應資訊(Distribution)類別。 - 若為原始資料(rawData)，則須填寫如TXT、XML、CSV、JSON、RDF、KML、SHP、SERVICES(含API)、TOOLS或其他檔案格式等。 - 一個檔案格式(format)需對應一個資料資源編號(resourceID)；且需再對應一個資料存取網址(accessURL)或對應一個資料下載網址(downloadURL)，選擇其一。 |
| 編碼格式 | 資料資源的編碼格式，以Unicode或UTF-8為主。 - 屬於資源供應資訊(Distribution)類別。 - 填選註明Unicode、UTF-8或其他之編碼格式。 - 必須對應一個資料資源編號。 |
| 資料資源最後更新時間 | 資料資源的最後更新時間。包括「資料資源的詮釋資料描述更新時間」、「資料資源的資料欄位定義更新時間」、以及「資料資源的資料內容更新時間」。 - 資料資源的詮釋資料描述更新時間，為所屬的資源供應資訊(Distribution)之更新時間，即為資料資源描述、檔案格式、編碼格式、資料存取網址、資料下載網址、領域別詮釋資料參考網址等詮釋資料的更新修改的時間。 - 資料資源的資料欄位定義更新時間，即為自資料資源中新增、修改、刪除資料欄位定義或設定，所記錄之時間。例如，新增一個新的資料欄位、修改資料欄位名稱。 - 資料資源的資料內容更新時間，為修改資料內容的時間。以資料集「政府資料開放平臺資料集清單」的資料資源(XML、CSV、JSON)為例，新增、修改、刪除一筆清單資料之時間，即為資料資源最後更新時間。 |
| 資料存取網址 | 資料集提供TOOLS、SERVICES(含API)等存取資料之網址路徑。即不是一般檔案下載(download)網址。 - 屬於資源供應資訊(Distribution)類別。 - 填寫資料存取網址。 - 資料存取網址(accessURL)必須對應一個資料資源編號(resourceID)，以及一個檔案格式(format)，如TOOLS、SERVICES(含API)等。 - 若同時提供資料下載網址(downloadURL)與資料存取網址(accessURL)，則需個別分開描述。 |
| 資料下載網址 | 資料集之檔案直接下載(download)網址。 - 屬於資源供應資訊(Distribution)類別。 - 填寫資料下載網址。 - 資料下載網址(downloadURL) 必須對應一個資料資源編號(resourceID)，以及一個檔案格式(format)，如XML、CSV、JSON等。 - 若同時提供資料下載網址(downloadURL)與資料存取網址(accessURL)，則需個別分開描述。 |
| 領域別詮釋資料參考網址 | 領域別詮釋資料參考網址之連結。 - 屬於資源供應資訊(Distribution)類別。 - 填寫資料檔案項目的詮釋資料連結網址。 - 必須對應一個資料資源編號。 |

- 附件6、經濟部政府資料開放建議回覆格式

- ○○○您好： - 有關您於○○年○○月○○日於「政府資料開放平臺」提出之意見（建議），…… - 敬祝 ○○○○ - ○○○機關 敬復 - 連絡人： - 電話： - e-mail： - ○○年○○月○○日

- 附件7、經濟部政府資料開放資料集檢核表

| 經濟部政府資料開放資料集檢核表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機關名稱 |  |  |  |  | 提報日期 |  |  | ____年____月____日 |  |  |
| 承辦人 |  |  |  |  | 職 稱 |  |  |  |  |  |
| 電 話 |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |
| 檢 閱 項 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 資料集名稱 |  | 更新頻率 | 最近一次 更新日期 | 內容 正確 |  | 內容完整 | 檔案格式 |  | 編碼方式 | 資料集描述是否包含特色說明 |

備註：

1. 「更新頻率」：填寫每日、每週、每月、每季、每半年或每年等更新頻率。即時更新資料，填「即時」。不定期更新資料，填「不定期」。

2. 「內容正確」：符合請填寫「V」（大寫英文V），不符合請填寫「X」（大寫英文X）。如本季皆不需更新，請填寫「N」（大寫英文N）。

3. 「內容完整」：資料集欄位個數符合且資料內容空值不超過30%請填寫「V」，不符請填寫「X」。

4. 「檔案格式」：

- 資料集檔案格式採取非專屬的資料格式，使用記事本工具即可開啟檔案內容(TXT、CSV、XML等)請填寫「3」。

- 資料以機器可讀取之結構化方式釋出但需備具專屬軟體工具(EXCEL及ODS等)請填寫「2」。

- 資料採用開放授權條款但不屬於前兩者檔案格式，如為PDF、 DOC、ODT等請填寫「1」。

- 其他格式請填寫「0」，且於「說明」欄位註明檔案格式名稱。

- 資料集類型為Services請填入「N/A」，且於「說明」欄位註明「Services」，並確認系統介接正常。

5. 「編碼方式」：請填寫UTF-8或Unicode，如為其他編碼方式，請於「說明」欄位敘明改善期限。

6. 有檢核不符項目，請於「說明」欄位敘明原因及預計完成時間。